سند پیشنهاد فنی و برنامه اجرایی فاز اول سامانه هوشمند تولید مستندات معماری نرم‌افزار دستگاه‌های فنی RAG + FastAPI + PostgreSQL/pgvector + Claude + DOCX Builder

| عنوان پروژه | AI Document Generator – Phase 1 MVP |
| --- | --- |
| نوع سند | پیشنهاد فنی اولیه / RFP-RFB / برنامه اجرا و دمو |
| کارفرما | [نام شرکت] |
| تهیه‌کننده | Sara |
| نسخه | 1.0 |
| تاریخ | 15 July 2026 |

طبقه‌بندی: محرمانه داخلی – جهت بررسی و تصویب اولیه شرکت

# کنترل سند

| مقدار | عنوان |
| --- | --- |
| 1.0 | نسخه سند |
| پیشنهاد فنی و برنامه اجرای فاز اول | وضعیت |
| مدیریت، واحد مهندسی نرم‌افزار، واحد مستندسازی و ذی‌نفعان محصول | مخاطبان |
| تعریف دامنه، معماری، برنامه اجرا، ساختار کد و معیار پذیرش دمو | هدف |
| پس از تأیید فاز اول و دریافت بازخورد شرکت | بازنگری بعدی |

## بیانیه استفاده از سند

این سند برای ارائه تصویر کامل و قابل تصمیم‌گیری از پروژه تهیه شده است. بخش اول نقش RFP/پیشنهاد فنی اولیه را دارد و مسئله، هدف، دامنه، خروجی‌ها، ریسک‌ها و معیار پذیرش فاز اول را مشخص می‌کند. بخش دوم راهنمای فنی ساخت پروژه از ابتدا با Cookiecutter است و ساختار پوشه‌ها، فایل‌ها، دستورات و کدهای پایه را تشریح می‌کند.

نکته وضعیت پیاده‌سازی قالب Cookiecutter و اسکلت معماری آماده است؛ تعدادی از فایل‌ها عمداً به‌صورت Scaffold یا Stub ایجاد شده‌اند. هدف فاز اول، تبدیل این اسکلت استاندارد به یک مسیر کامل و قابل‌دمو از ثبت دستگاه تا تولید فایل Word است.

# فهرست مطالب

1. خلاصه مدیریتی و مسئله کسب‌وکار

2. چشم‌انداز، اهداف و نقشه فازها

3. دامنه و خروجی‌های فاز اول

4. معماری و جریان پردازش

5. نیازمندی‌های فنی و معیار پذیرش

6. برنامه اجرایی و سناریوی دمو

7. ساخت استاندارد پروژه با Cookiecutter

8. ساختار تولیدشده و شرح کامل فایل‌ها

9. توضیح کدهای اصلی

10. طراحی API، دیتابیس، RAG و DOCX

11. تست، اجرا، تحویل و مسیر ارتقا

12. ضمیمه‌ها: دستورات، Payloadهای نمونه و واژه‌نامه

# 1. خلاصه مدیریتی و مسئله کسب‌وکار

## 1.1 وضعیت موجود

در وضعیت فعلی، برای هر دستگاه جدید یک کارشناس باید مستند معماری نرم‌افزار را به‌صورت دستی تهیه کند. فرایند معمول شامل کپی از سند دستگاه قبلی، تغییر نام دستگاه، اصلاح طول موج، توان، نوع سوئیچ، صفحات رابط کاربری، آلارم‌ها، فرمان‌های سریال، جداول و تصاویر است. این فعالیت تقریباً 2 تا 3 روز زمان می‌برد و به دلیل باقی ماندن اطلاعات دستگاه قبلی، خطای انسانی قابل‌توجهی دارد.

• زمان بالای تهیه سند برای هر محصول جدید و تکرار کارهای مشابه.

• ریسک باقی‌ماندن مشخصات دستگاه قبلی در سند جدید.

• عدم یکنواختی ساختار، واژگان، جدول‌ها و سطح جزئیات.

• وابستگی شدید به تجربه افراد و دشواری انتقال دانش.

• نبود مسیر شفاف برای مشاهده وضعیت تولید، بازبینی و اصلاح بخش‌ها.

## 1.2 راهکار پیشنهادی

سامانه پیشنهادی اطلاعات ساختاریافته دستگاه جدید را دریافت می‌کند، برای هر بخش از سند معماری محتوای مرجع مرتبط را با RAG بازیابی می‌کند، متن اختصاصی دستگاه را با مدل زبانی تولید و اعتبارسنجی می‌کند و در نهایت فایل Word استاندارد را با همان استایل، Headingها، جداول و ساختار سند مرجع تحویل می‌دهد.

تعریف یک‌جمله‌ای پروژه کاربر مشخصات دستگاه را وارد می‌کند؛ Workflow کنترل‌شده با کمک RAG و Claude محتوای بخش‌ها را می‌سازد؛ DOCX Builder سند نهایی قابل دانلود را تولید می‌کند.

## 1.3 ارزش مورد انتظار

| اثر مورد انتظار | شاخص |
| --- | --- |
| کاهش فرایند چندروزه به یک اجرای خودکار همراه با بازبینی انسانی. | زمان تولید |
| کاهش خطاهای کپی و تغییر ناقص اطلاعات دستگاه قبلی. | کیفیت و صحت |
| یکسان‌شدن ساختار، قالب و واژگان مستندات. | استانداردسازی |
| ذخیره دانش تأییدشده در حافظه RAG و استفاده مجدد در محصولات بعدی. | مدیریت دانش |
| امکان توسعه مرحله‌ای تا نسخه Enterprise بدون بازنویسی کامل. | قابلیت توسعه |

# 2. چشم‌انداز، اهداف و نقشه فازها

شکل 1 – نقشه کلان ارتقای محصول از دمو تا استقرار سازمانی

## 2.1 هدف فاز اول

فاز اول یک MVP قابل‌نمایش است. هدف این فاز اثبات مسیر End-to-End برای دستگاه VL8 است: ثبت مشخصات، Index سند Dental Laser، تولید 11 بخش، نمایش پیشرفت و ساخت فایل VL8_Software_Architectural_Design.docx. این فاز قرار نیست تمام الزامات Enterprise را پوشش دهد؛ اما مرزهای ماژول‌ها طوری طراحی می‌شوند که در فازهای بعدی امنیت، Versioning، Queue، SSO، Audit و مانیتورینگ بدون بازنویسی هسته اضافه شوند.

## 2.2 فازهای بعدی

| خروجی اصلی | تمرکز | فاز |
| --- | --- | --- |
| دموی کامل VL8 و فایل Word قابل بازبینی | MVP و اثبات ایده | فاز 1 |
| کاربران، ویرایش بخش‌ها، نسخه‌ها و Review | استفاده تیمی | فاز 2 |
| Queue، Worker، Retry و اجرای هم‌زمان Jobها | مقیاس‌پذیری | فاز 3 |
| SSO، RBAC، Audit و Approval Workflow | امنیت سازمانی | فاز 4 |
| Fact Validation، Citation و Prompt Versioning | کنترل کیفیت AI | فاز 5 |
| CI/CD، Observability، Backup و High Availability | Production | فاز 6 |

# 3. دامنه و خروجی‌های فاز اول

## 3.1 موارد داخل دامنه

• ساخت پروژه استاندارد Monorepo با Cookiecutter و ساختار ماژولار FastAPI.

• راه‌اندازی PostgreSQL 16 همراه با Extension مربوط به pgvector.

• تعریف مدل‌های Device، ReferenceChunk و GenerationJob.

• ایجاد API ثبت دستگاه و دریافت مشخصات VL8.

• بارگذاری و استخراج ساختار سند مرجع Dental Laser.

• تقسیم معنایی سند بر اساس Heading و Section، تولید Embedding و ذخیره در pgvector.

• تعریف برنامه ثابت 11 بخشی برای تولید مستند معماری نرم‌افزار.

• بازیابی محتوای مرجع مرتبط برای هر بخش و تولید متن با Claude API.

• اعتبارسنجی پایه حقایق دستگاه و جلوگیری از انتقال مشخصات بدون منبع.

• نمایش وضعیت و درصد پیشرفت در رابط React.

• ساخت فایل DOCX بر مبنای Template و ارائه لینک دانلود.

• تست‌های Unit و Integration برای مسیرهای کلیدی و آماده‌سازی دمو.

## 3.2 موارد خارج از دامنه فاز اول

• SSO، اتصال به Active Directory و RBAC کامل سازمانی.

• Approval Workflow رسمی و امضای الکترونیکی سند.

• Object Storage سازمانی مانند MinIO/S3؛ در دمو Local Storage کافی است.

• Queue توزیع‌شده و Workerهای مستقل؛ این قابلیت در فاز 3 اضافه می‌شود.

• Kubernetes، High Availability و Disaster Recovery.

• اعتبارسنجی پیشرفته بین تمام بخش‌ها و Citation در سطح پاراگراف.

• یادگیری خودکار از خروجی خام AI؛ فقط نسخه‌های تأییدشده در آینده Index می‌شوند.

## 3.3 تحویل‌دادنی‌ها

| معیار تحویل | تحویل‌دادنی |
| --- | --- |
| قابل تولید برای نام پروژه‌های مختلف | قالب Cookiecutter استاندارد |
| اجرای محلی با دستور مشخص و Swagger فعال | FastAPI Backend |
| ثبت VL8 و بازیابی اطلاعات آن | Device API و PostgreSQL |
| جست‌وجوی معنایی مرتبط با Section | RAG Pipeline و pgvector |
| تولید 11 بخش با Progress | Generation Workflow |
| حفظ قالب و استایل مرجع | DOCX Template و Builder |
| ورود اطلاعات، نمایش پیشرفت و دانلود | React Demo UI |
| سناریوی اجرای کامل و نتایج تست | بسته Demo و مستند فنی |

# 4. معماری و جریان پردازش فاز اول

شکل 2 – معماری منطقی فاز اول سامانه

## 4.1 نقش مؤلفه‌ها

| مسئولیت | مؤلفه |
| --- | --- |
| فرم اطلاعات دستگاه، شروع تولید، نمایش Progress و دانلود خروجی. | React UI |
| مدیریت API، اعتبارسنجی ورودی، اتصال لایه‌های کاربردی و ارائه وضعیت Job. | FastAPI |
| ذخیره دستگاه‌ها، Jobها، Chunkها و بردارهای Embedding. | PostgreSQL + pgvector |
| پیداکردن Context تأییدشده مرتبط با هر بخش. | RAG Retriever |
| تولید محتوای فنی با استفاده از حقایق دستگاه و محتوای مرجع. | Claude API |
| کنترل ترتیب 11 بخش و تغییر وضعیت‌های Job. | Generation Workflow |
| کنترل اولیه اعداد، واژگان و ناسازگاری‌های آشکار. | Section Validator |
| جایگذاری محتوا در Template و ذخیره فایل Word. | DOCX Builder |

شکل 3 – جریان اجرایی تولید یک سند در فاز اول

## 4.2 چرا Workflow کنترل‌شده و نه Agent آزاد؟

برای سند مهندسی، قابل پیش‌بینی بودن و قابلیت تست مهم‌تر از آزادی کامل Agent است. در فاز اول ترتیب بخش‌ها ثابت است و هر مرحله ورودی، خروجی و وضعیت مشخص دارد. این تصمیم احتمال حذف یک بخش، تغییر ناخواسته ترتیب و رفتار غیرقابل تکرار را کاهش می‌دهد. در مراحل بعدی می‌توان قابلیت‌های Agentic محدود مانند انتخاب بخش‌های اختیاری یا پیشنهاد بازنویسی را اضافه کرد.

# 5. نیازمندی‌های فنی و معیار پذیرش

## 5.1 نیازمندی‌های عملکردی

| اولویت | شرح | شناسه |
| --- | --- | --- |
| ضروری | کاربر بتواند دستگاه VL8 و مشخصات ساختاریافته آن را ثبت کند. | FR-01 |
| ضروری | کاربر بتواند سند مرجع DOCX را بارگذاری و Index کند. | FR-02 |
| ضروری | سیستم 11 بخش سند را با ترتیب مشخص تولید کند. | FR-03 |
| ضروری | برای هر بخش، Context مرتبط از pgvector بازیابی شود. | FR-04 |
| ضروری | در زمان تولید، وضعیت و درصد پیشرفت قابل مشاهده باشد. | FR-05 |
| ضروری | در صورت خطای یک بخش، Job با وضعیت Failed و پیام قابل فهم ذخیره شود. | FR-06 |
| ضروری | فایل Word با نام و مدل دستگاه ساخته و قابل دانلود باشد. | FR-07 |
| ضروری | Template، Headingها، جداول و استایل‌های مرجع حفظ شوند. | FR-08 |
| ضروری | Swagger برای تست API در محیط دمو فعال باشد. | FR-09 |
| مهم | نتایج Retrieval و خروجی هر Section برای بررسی فنی Log شوند. | FR-10 |

## 5.2 نیازمندی‌های غیرعملکردی فاز اول

| معیار پیشنهادی | موضوع |
| --- | --- |
| ساختار ماژولار، Type Hint، Ruff، mypy و تست پایه. | نگهداشت‌پذیری |
| عدم Commit فایل .env و Secretهای واقعی. | امنیت توسعه |
| ثبت خطای API، Section و Job با شناسه قابل ردیابی. | قابلیت عیب‌یابی |
| قابلیت اجرای محلی با Docker Compose و uv. | قابلیت استقرار دمو |
| عدم تولید Specification جدید بدون وجود در داده دستگاه یا Context مرجع. | کیفیت AI |
| قابلیت تعویض Provider در طراحی بدون وابستگی گسترده در کد. | قابلیت توسعه |

## 5.3 معیار پذیرش دمو

• سند Dental Laser با موفقیت پردازش و Chunkهای قابل جست‌وجو ایجاد شوند.

• دستگاه VL8 از طریق UI یا Swagger ثبت شود و داده آن در PostgreSQL قرار گیرد.

• Job تولید ایجاد شود و وضعیت از pending تا completed تغییر کند.

• هر 11 بخش دارای خروجی غیرخالی و مرتبط با عنوان Section باشند.

• توان، طول موج و نوع سوئیچ VL8 در بخش‌های مرتبط صحیح باقی بمانند.

• فایل Word بدون خطا باز شود، Headingها و جداول به‌هم نریزد و نام VL8 در سند درج شود.

• دمو از ابتدا تا دانلود خروجی، بدون ویرایش دستی کد اجرا شود.

# 6. برنامه اجرایی فاز اول و سناریوی دمو

## 6.1 بسته‌های کاری پیشنهادی

| خروجی | فعالیت‌های اصلی | بسته کاری |
| --- | --- | --- |
| تأیید 11 بخش، فهرست فیلدهای VL8 و Template اولیه | تحلیل سند Dental Laser، تعیین Sectionها و Mapping مشخصات | WP1 – تحلیل |
| Repository استاندارد و اجرای Health API | Cookiecutter، تنظیم uv، Docker و قواعد کیفیت | WP2 – Foundation |
| جدول‌ها، Migrationها و CRUD پایه | مدل‌های SQLAlchemy، Alembic و Device API | WP3 – Data Layer |
| Index کامل سند مرجع | DOCX Parsing، Chunking، Embedding و pgvector | WP4 – RAG |
| تولید کنترل‌شده 11 بخش | Promptها، Claude Client، Workflow و Validation | WP5 – AI Workflow |
| فایل Word استاندارد | Template، Placeholderها، جداول و Builder | WP6 – DOCX |
| صفحه دمو | فرم VL8، Progress و دانلود | WP7 – Frontend |
| بسته ارائه | تست، اصلاح، داده نمونه و اجرای Demo Script | WP8 – QA & Demo |

## 6.2 زمان‌بندی پیشنهادی

مدت دقیق پس از دریافت سند مرجع نهایی، Template مورد تأیید و دسترسی API تعیین می‌شود. برنامه زیر برای یک MVP حرفه‌ای، بازه پیشنهادی 6 تا 8 هفته را نشان می‌دهد و می‌تواند با ظرفیت تیم فشرده یا گسترده شود.

| خروجی شاخص | تمرکز | بازه |
| --- | --- | --- |
| Scope و Data Contract تأییدشده | WP1 و طراحی جزئی | هفته 1 |
| Cookiecutter، DB و API اولیه | WP2 و WP3 | هفته 2 |
| Index و Retrieval قابل تست | WP4 | هفته 3 |
| تولید چند Section و سپس 11 Section | WP5 | هفته 4 تا 5 |
| DOCX و UI دمو | WP6 و WP7 | هفته 6 |
| تست، اصلاح و ارائه | WP8 | هفته 7 تا 8 |

## 6.3 سناریوی رسمی دمو

1. نمایش صفحه پروژه و وضعیت سرویس‌ها.

2. نمایش سند Dental Laser به‌عنوان Reference تأییدشده و تعداد Chunkهای ایجادشده.

3. ثبت اطلاعات دستگاه VL8 شامل طول موج، توان، Handswitch، GUI، Alarm و Serial Commands.

4. شروع Job تولید و مشاهده تغییر وضعیت هر بخش در Progress UI.

5. نمایش نمونه Context بازیابی‌شده برای بخش LCD Module یا Serial Communication.

6. نمایش متن تولیدشده و نتیجه Validation پایه.

7. تکمیل 11 بخش و ساخت فایل Word.

8. دانلود VL8_Software_Architectural_Design.docx و بررسی Headingها، جدول‌ها و مقادیر کلیدی.

9. ارائه محدودیت‌های MVP و Roadmap فاز دوم.

# 7. فرضیات، وابستگی‌ها و ریسک‌ها

## 7.1 ورودی‌های موردنیاز از شرکت

• نسخه نهایی و قابل استفاده سند Dental Laser و ترجیحاً نسخه Word اصلی.

• فهرست رسمی 11 بخش و مشخص‌کردن بخش‌های اجباری/اختیاری.

• مشخصات فنی معتبر VL8 و مالک هر گروه داده.

• Template یا نمونه مورد تأیید برای Header، Footer، جدول‌ها و Styleها.

• دسترسی آزمایشی Claude API و تعیین سیاست محرمانگی داده‌ها.

• نام نماینده فنی برای بازبینی Retrieval و متن تولیدشده.

## 7.2 ریسک‌ها و پاسخ پیشنهادی

| راهکار کاهش | ریسک |
| --- | --- |
| تعریف Data Contract و Validation اجباری قبل از Generation. | ناقص یا متناقض بودن مشخصات VL8 |
| Chunking بر اساس Heading و Metadata، نه تعداد ثابت کلمات. | بازیابی Context نامرتبط |
| Prompt محدودکننده و بررسی عدد/واژه پس از تولید. | Hallucination یا انتقال Specification مرجع |
| استفاده از Template واقعی و تست Render در Word/LibreOffice. | به‌هم‌ریختگی قالب DOCX |
| Retry کنترل‌شده، Timeout و ثبت Error سطح Section. | خطای API مدل در میانه Job |
| حذف Secret از Repository و استفاده از .env محلی در دمو. | افشای API Key |
| ثبت محدودیت‌های MVP در ارائه و عدم اعلام Production Readiness. | برداشت نادرست ذی‌نفعان از نسخه دمو |

# 8. ساخت استاندارد پروژه با Cookiecutter

Cookiecutter برای تولید تکرارپذیر ساختار پروژه استفاده می‌شود. خود پوشه الگو شامل نام‌های Jinja مانند {{ cookiecutter.project_slug }} است. هنگام اجرای دستور، ابتدا متغیرها دریافت می‌شوند، Hook پیش از تولید اعتبارسنجی را انجام می‌دهد، سپس تمام فایل‌ها و پوشه‌ها Render می‌شوند و در پایان Hook پس از تولید عملیات تکمیلی را اجرا می‌کند.

شکل 4 – ترتیب تولید پروژه توسط Cookiecutter

اصل مهم پوشه‌ها و فایل‌های پروژه توسط ساختار Template ساخته می‌شوند. post_gen_project.py نباید دوباره همان ساختار را دستی ایجاد کند؛ وظیفه آن اقدامات پس از تولید مانند ساخت .env و uv sync است.

## 8.1 پیش‌نیازهای محیط توسعه

| کاربرد | ابزار |
| --- | --- |
| نسخه اصلی زبان Backend | Python 3.12 یا نسخه مورد تأیید شرکت |
| مدیریت محیط مجازی، Dependency و اجرای ابزارها | uv |
| اجرای PostgreSQL/pgvector و سرویس‌ها | Docker Desktop / Docker Engine |
| کنترل نسخه | Git |
| محیط توسعه | Visual Studio Code یا IDE سازمانی |
| اجرای Frontend | Node.js و npm |

کنترل نصب ابزارها در PowerShell

python --version uv --version docker --version docker compose version git --version node --version npm --version

## 8.2 دریافت و بازکردن قالب

# نمونه مسیر در Windows PowerShell cd "F:\Projects" Expand-Archive .\cookiecutter_ai_document_generator.zip -DestinationPath .\cookiecutter_ai_document_generator cd .\cookiecutter_ai_document_generator\cookiecutter_ai_document_generator

## 8.3 تولید پروژه

uvx cookiecutter .

پاسخ پیشنهادی برای دموی VL8:

project_name: VL8 Document Generator project_slug: vl8_document_generator package_name: vl8_document_generator description: RAG-based technical document generation system author_name: Sara python_version: 3.12 include_frontend: yes run_uv_sync: yes

## 8.4 منطق اجرای Cookiecutter

1. خواندن cookiecutter.json و نمایش سؤال‌ها.

2. محاسبه project_slug و package_name با مقادیر ورودی.

3. اجرای pre_gen_project.py و توقف در صورت نام نامعتبر.

4. ساخت تمام پوشه‌ها و Render کردن فایل‌های Jinja.

5. اجرای post_gen_project.py در ریشه پروژه تولیدشده.

6. کپی .env.example به .env، حذف اختیاری Frontend و اجرای uv sync در Backend.

# 9. فایل‌های اصلی قالب Cookiecutter

## 9.1 cookiecutter.json

{ "project_name": "AI Document Generator", "project_slug": "{{ cookiecutter.project_name ¦ lower ¦ replace(' ', '_') ¦ replace('-', '_') }}", "package_name": "{{ cookiecutter.project_slug }}", "description": "RAG-based technical document generation system", "author_name": "Sara", "python_version": "3.12", "include_frontend": ["yes", "no"], "run_uv_sync": ["yes", "no"] }

• project_name نام نمایشی پروژه است.

• project_slug نام پوشه ریشه و نام قابل استفاده در ابزارها است.

• package_name نام Package پایتون زیر src است.

• include_frontend امکان حذف اسکلت Frontend را فراهم می‌کند.

• run_uv_sync تعیین می‌کند Dependencyهای Backend بلافاصله نصب شوند یا خیر.

## 9.2 pre_gen_project.py

import re import sys PROJECT_SLUG = "{{ cookiecutter.project_slug }}" PACKAGE_NAME = "{{ cookiecutter.package_name }}" PYTHON_IDENTIFIER = re.compile(r"^[A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*$") def fail(message: str) -> None: print(f"ERROR: {message}", file=sys.stderr) raise SystemExit(1) if not PYTHON_IDENTIFIER.fullmatch(PROJECT_SLUG): fail( "project_slug must be a valid Python-style identifier. " "Use lowercase letters, numbers, and underscores, and do not start with a number." ) if not PYTHON_IDENTIFIER.fullmatch(PACKAGE_NAME): fail("package_name must be a valid Python package name.")

این Hook از Regex برای بررسی نام‌های قابل استفاده در Python استفاده می‌کند. در صورت شروع نام با عدد، وجود خط تیره یا کاراکتر نامعتبر، تولید پروژه با پیام مشخص متوقف می‌شود.

## 9.3 post_gen_project.py

from pathlib import Path import shutil import subprocess import sys PROJECT_ROOT = Path.cwd() BACKEND_DIR = PROJECT_ROOT / "backend" FRONTEND_DIR = PROJECT_ROOT / "frontend" def run(command: list[str], cwd: Path) -> None: subprocess.run(command, cwd=cwd, check=True) def main() -> None: if "{{ cookiecutter.include_frontend }}" != "yes": shutil.rmtree(FRONTEND_DIR, ignore_errors=True) print("Frontend directory removed.") env_example = PROJECT_ROOT / ".env.example" env_file = PROJECT_ROOT / ".env" if env_example.exists() and not env_file.exists(): shutil.copyfile(env_example, env_file) print("Created .env from .env.example") if "{{ cookiecutter.run_uv_sync }}" == "yes": if shutil.which("uv") is None: print("uv is not installed; skipping dependency installation.", file=sys.stderr) return print("Installing backend dependencies with uv sync...") run(["uv", "sync"], cwd=BACKEND_DIR) print("Project generated successfully.") print("Next: docker compose up -d db") print("Then: cd backend && uv run fastapi dev src/{{ cookiecutter.package_name }}/main.py") if __name__ == "__main__": main()

این فایل بعد از ساخته‌شدن کل ساختار اجرا می‌شود. دستور uv sync در مسیر backend اجرا می‌شود تا pyproject.toml همان بخش خوانده شود. اگر uv نصب نباشد پروژه همچنان تولید می‌شود و فقط نصب Dependency رد می‌شود.

# 10. ساختار پروژه تولیدشده

شکل 5 – ساختار لایه‌ای Repository تولیدشده

vl8_document_generator/ ├── backend/ │ ├── pyproject.toml │ ├── Dockerfile │ ├── alembic/ │ ├── tests/ │ └── src/vl8_document_generator/ │ ├── api/ │ ├── core/ │ ├── db/ │ ├── models/ │ ├── schemas/ │ ├── repositories/ │ ├── services/ │ ├── rag/ │ ├── ai/ │ ├── workflows/ │ ├── docx/ │ └── workers/ ├── frontend/ ├── infra/ ├── reference_documents/ ├── generated_documents/ ├── docker-compose.yml ├── .env.example ├── Makefile └── README.md

## 10.1 فلسفه لایه‌بندی

| قانون وابستگی | لایه |
| --- | --- |
| فقط دریافت/ارسال HTTP؛ منطق اصلی در Endpoint قرار نمی‌گیرد. | api |
| تنظیمات، Logging و Exceptionهای سراسری. | core |
| Connection و Session دیتابیس. | db |
| ساختار جدول‌ها و Mapping ORM. | models |
| قرارداد ورودی/خروجی و Validation. | schemas |
| Query و Persistence بدون منطق کسب‌وکار. | repositories |
| Use Caseهای کاربردی و هماهنگی Repositoryها. | services |
| Ingestion، Embedding و Retrieval. | rag |
| LLM Client، Prompt، Generation و Validation. | ai |
| کنترل گام‌های فرایند و Progress. | workflows |
| Template و ساخت Word. | docx |
| محل آماده برای Taskهای پس‌زمینه. | workers |

# 11. فهرست کامل پوشه‌ها و فایل‌ها

جدول زیر تمام فایل‌های موجود در ZIP فعلی را پوشش می‌دهد. وضعیت Scaffold به معنی آن است که مرز و Interface فایل ایجاد شده، اما منطق کامل در طول فاز اول نوشته می‌شود.

| مسیر فایل | نقش و توضیح | وضعیت |
| --- | --- | --- |
| cookiecutter.json | تعریف متغیرها، مقادیر پیش‌فرض و سؤال‌های زمان تولید پروژه. | آماده |
| hooks/pre_gen_project.py | اعتبارسنجی نام پروژه و نام Package پیش از تولید فایل‌ها. | آماده |
| hooks/post_gen_project.py | عملیات پس از تولید: حذف اختیاری Frontend، ساخت .env و اجرای اختیاری uv sync. | آماده |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/README.md | راهنمای سطح ریشه پروژه و مسیر اجرای محلی. | آماده پایه |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/.gitignore | جلوگیری از Commit شدن فایل‌های محیطی، خروجی‌ها، Cache و Secretها. | آماده |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/.env.example | نمونه تنظیمات محیطی بدون Secret واقعی؛ مبنای ایجاد فایل .env. | آماده |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/docker-compose.yml | اجرای PostgreSQL مجهز به pgvector در محیط توسعه محلی. | آماده پایه |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/Makefile | میان‌بر دستورات نصب، اجرا، تست، Lint و مدیریت دیتابیس. | آماده |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/pyproject.toml | تعریف Package پایتون، وابستگی‌ها، ابزارهای تست، Ruff و mypy. | آماده |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/README.md | راهنمای اختصاصی بک‌اند. | نیازمند تکمیل |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/Dockerfile | ساخت Image بک‌اند FastAPI برای محیط Container. | آماده پایه |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/frontend/README.md | راهنمای اولیه Frontend و مسیر توسعه React. | نیازمند تکمیل |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/generated_documents/.gitkeep | حفظ پوشه خروجی در Git؛ فایل‌های واقعی Commit نمی‌شوند. | آماده |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/reference_documents/templates/.gitkeep | حفظ پوشه Templateهای DOCX. | آماده |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/reference_documents/approved/.gitkeep | حفظ پوشه اسناد مرجع تأییدشده. | آماده |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/reference_documents/uploads/.gitkeep | حفظ پوشه اسناد آپلودشده و خام. | آماده |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/frontend/src/app/.gitkeep | Bootstrap، Router و Providerهای سطح برنامه React. | Placeholder |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/frontend/src/api/.gitkeep | Clientهای HTTP و قراردادهای ارتباط با FastAPI. | Placeholder |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/frontend/src/components/.gitkeep | کامپوننت‌های عمومی و قابل‌استفاده مجدد. | Placeholder |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/frontend/src/pages/.gitkeep | صفحات Route-level برنامه. | Placeholder |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/frontend/src/features/devices/.gitkeep | فرم و مدیریت اطلاعات دستگاه. | Placeholder |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/frontend/src/features/generation/.gitkeep | شروع Job، Progress و وضعیت تولید. | Placeholder |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/frontend/src/features/reference_documents/.gitkeep | آپلود و Index سند مرجع. | Placeholder |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/frontend/src/features/downloads/.gitkeep | نمایش و دانلود فایل‌های خروجی. | Placeholder |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/alembic/README | Placeholder مربوط به Migrationهای دیتابیس. | نیازمند پیاده‌سازی Alembic |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/tests/unit/test_section_plan.py | تست تعداد و ترتیب بخش‌های پیش‌فرض. | آماده |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/tests/integration/test_health.py | تست Integration برای Endpoint سلامت. | آماده |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/__init__.py | تعریف Package پایتون و مرزبندی ماژول. | آماده/خالی عمدی |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/main.py | نقطه ورود FastAPI، تنظیم lifespan و اتصال Router اصلی. | آماده پایه |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/api/__init__.py | تعریف Package پایتون و مرزبندی ماژول. | آماده/خالی عمدی |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/api/router.py | تجمیع Routerهای نسخه API. | آماده |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/api/dependencies.py | Dependencyهای مشترک API؛ فعلاً Session دیتابیس. | آماده پایه |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/core/__init__.py | تعریف Package پایتون و مرزبندی ماژول. | آماده/خالی عمدی |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/core/config.py | خواندن تنظیمات از Environment با Pydantic Settings. | آماده پایه |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/core/exceptions.py | محل تعریف Exceptionهای دامنه و API. | Scaffold |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/core/logging.py | محل پیکربندی Logging ساختاریافته. | Scaffold |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/db/__init__.py | تعریف Package پایتون و مرزبندی ماژول. | آماده/خالی عمدی |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/db/base.py | Base مشترک مدل‌های SQLAlchemy. | آماده |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/db/session.py | ساخت Async Engine و Session Factory برای PostgreSQL. | آماده پایه |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/models/__init__.py | Export مدل‌ها برای Migration و Import متمرکز. | آماده |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/models/device.py | مدل دیتابیس دستگاه و مشخصات ساختاریافته آن. | آماده پایه |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/models/generation_job.py | مدل Job تولید سند، وضعیت، درصد پیشرفت و مسیر خروجی. | آماده پایه |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/models/reference_chunk.py | مدل Chunkهای مرجع، Metadata و بردار Embedding. | آماده پایه |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/schemas/__init__.py | تعریف Package پایتون و مرزبندی ماژول. | آماده/خالی عمدی |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/schemas/device.py | Schemaهای Pydantic برای ایجاد و خواندن دستگاه. | آماده پایه |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/schemas/generation.py | Schema درخواست تولید و وضعیت Job. | آماده پایه |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/repositories/__init__.py | تعریف Package پایتون و مرزبندی ماژول. | آماده/خالی عمدی |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/repositories/device_repository.py | دسترسی داده‌ای به جدول Device بدون آمیختن Query با Service. | آماده پایه |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/repositories/reference_repository.py | لایه Query مربوط به Chunkهای مرجع و جست‌وجوی برداری. | Scaffold |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/services/__init__.py | تعریف Package پایتون و مرزبندی ماژول. | آماده/خالی عمدی |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/services/device_service.py | منطق کاربردی ثبت دستگاه و استفاده از Repository. | آماده پایه |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/rag/__init__.py | تعریف Package پایتون و مرزبندی ماژول. | آماده/خالی عمدی |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/rag/chunker.py | تقسیم معنایی سند مرجع بر مبنای Headingها و مرزهای بخش. | Scaffold |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/rag/embeddings.py | Interface/Adapter تولید Embedding. | Scaffold |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/rag/retriever.py | بازیابی Chunkهای تأییدشده مرتبط با هر بخش سند. | Scaffold |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/ai/__init__.py | تعریف Package پایتون و مرزبندی ماژول. | آماده/خالی عمدی |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/ai/claude_client.py | ساخت Client غیرهمزمان Claude بر اساس API Key محیط. | آماده پایه |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/ai/prompts.py | Prompt سیستمی و در ادامه Promptهای اختصاصی هر بخش. | آماده پایه |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/ai/section_generator.py | تولید کنترل‌شده یک بخش با حقایق دستگاه و Context مرجع. | Scaffold |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/ai/validators.py | اعتبارسنجی اولیه خروجی هر بخش و جلوگیری از ناسازگاری. | Scaffold |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/workflows/__init__.py | تعریف Package پایتون و مرزبندی ماژول. | آماده/خالی عمدی |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/workflows/section_plan.py | تعریف ترتیبی 11 بخش سند. | آماده و تست‌شده |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/workflows/progress.py | مدل/Publisher پیشرفت تولید برای UI. | Scaffold |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/workflows/document_generation.py | Orchestrator قطعی برای Retrieval، Generation، Validation و ذخیره هر بخش. | Scaffold |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/docx/__init__.py | تعریف Package پایتون و مرزبندی ماژول. | آماده/خالی عمدی |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/docx/template_loader.py | بارگذاری امن Template فایل Word. | آماده پایه |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/docx/builder.py | Render کردن Context داخل Template و ذخیره فایل نهایی. | آماده پایه |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/workers/__init__.py | تعریف Package پایتون و مرزبندی ماژول. | آماده/خالی عمدی |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/workers/tasks.py | محل Taskهای Background؛ در فاز اول ساده و در فاز 3 به Queue ارتقا می‌یابد. | Scaffold |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/api/v1/__init__.py | تعریف Package پایتون و مرزبندی ماژول. | آماده/خالی عمدی |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/api/v1/router.py | ثبت Endpointهای health، devices و documents در API نسخه 1. | آماده پایه |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/api/v1/endpoints/__init__.py | تعریف Package پایتون و مرزبندی ماژول. | آماده/خالی عمدی |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/api/v1/endpoints/health.py | Endpoint بررسی سلامت سرویس. | آماده |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/api/v1/endpoints/devices.py | Endpoint ایجاد دستگاه؛ فعلاً Stub و در فاز اول به Service/Repository متصل می‌شود. | Scaffold |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/backend/src/{{ cookiecutter.package_name }}/api/v1/endpoints/documents.py | Endpoint شروع تولید سند؛ فعلاً Stub و در فاز اول به Workflow متصل می‌شود. | Scaffold |
| {{ cookiecutter.project_slug }}/infra/postgres/init.sql | فعال‌سازی Extension برداری pgvector در PostgreSQL. | آماده |

# 12. دستورات راه‌اندازی پروژه تولیدشده

## 12.1 ورود به پروژه و بررسی فایل‌های محیطی

cd .\vl8_document_generator Get-ChildItem Get-Content .env

فایل .env توسط Hook از روی .env.example ساخته می‌شود. قبل از اجرای Claude باید ANTHROPIC_API_KEY و نام مدل مورد تأیید در آن ثبت شود. فایل .env نباید وارد Git شود.

نمونه متغیرهای محیطی

APP_NAME={{ cookiecutter.project_name }} APP_ENV=development DEBUG=true API_V1_PREFIX=/api/v1 POSTGRES_DB=ai_documents POSTGRES_USER=ai_documents POSTGRES_PASSWORD=change_me POSTGRES_HOST=localhost POSTGRES_PORT=5432 DATABASE_URL=postgresql+asyncpg://ai_documents:change_me@localhost:5432/ai_documents ANTHROPIC_API_KEY= CLAUDE_MODEL= EMBEDDING_PROVIDER= EMBEDDING_MODEL= EMBEDDING_DIMENSIONS=1536 REFERENCE_DOCUMENTS_DIR=../reference_documents GENERATED_DOCUMENTS_DIR=../generated_documents

## 12.2 راه‌اندازی PostgreSQL و pgvector

docker compose up -d db docker compose ps docker compose logs -f db

Image انتخاب‌شده PostgreSQL 16 را همراه pgvector اجرا می‌کند. فایل infra/postgres/init.sql در اولین ایجاد Volume دستور CREATE EXTENSION vector را اجرا می‌کند.

services: db: image: pgvector/pgvector:pg16 container_name: {{ cookiecutter.project_slug }}_db restart: unless-stopped environment: POSTGRES_DB: ${POSTGRES_DB:-ai_documents} POSTGRES_USER: ${POSTGRES_USER:-ai_documents} POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD:-change_me} ports: - "5432:5432" volumes: - postgres_data:/var/lib/postgresql/data - ./infra/postgres/init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/01-init.sql:ro healthcheck: test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U ${POSTGRES_USER:-ai_documents} -d ${POSTGRES_DB:-ai_documents}"] interval: 5s timeout: 5s retries: 10 volumes: postgres_data:

## 12.3 نصب و اجرای Backend

cd backend uv sync uv run fastapi dev src/vl8_document_generator/main.py

در حالت Development، FastAPI با Reload اجرا می‌شود. آدرس‌های اصلی: API در http://127.0.0.1:8000، Swagger در /docs و Health در /api/v1/health.

## 12.4 تست و کنترل کیفیت کد

uv run pytest uv run ruff check . uv run ruff format --check . uv run mypy src

## 12.5 آماده‌سازی Frontend React

در Template فعلی ساختار پوشه Frontend ایجاد شده ولی package.json عمداً تولید نشده است. در پیاده‌سازی فاز اول، پروژه React TypeScript داخل همین پوشه Bootstrap می‌شود:

cd ..\frontend npm create vite@latest . -- --template react-ts npm install npm install axios npm run dev

کنترل سازگاری قبل از اجرای npm create vite باید فایل README و پوشه‌های placeholder بررسی شوند. در صورت تعارض ابزار، Bootstrap در پوشه موقت انجام و فایل‌های لازم به ساختار موجود منتقل می‌شوند.

# 13. توضیح کدهای پایه Backend

## 13.1 pyproject.toml و مدیریت وابستگی

[project] name = "{{ cookiecutter.project_slug ¦ replace('_', '-') }}-backend" version = "0.1.0" description = "{{ cookiecutter.description }}" readme = "README.md" requires-python = ">={{ cookiecutter.python_version }}" dependencies = [ "alembic", "anthropic", "asyncpg", "docxtpl", "fastapi[standard]", "httpx", "pgvector", "pydantic-settings", "python-docx", "python-multipart", "sqlalchemy[asyncio]", "tenacity", ] [dependency-groups] dev = [ "mypy", "pytest", "pytest-asyncio", "ruff", ] [tool.uv] default-groups = ["dev"] [tool.pytest.ini_options] pythonpath = ["src"] testpaths = ["tests"] asyncio_mode = "auto" [tool.ruff] line-length = 100 target-version = "py312" [tool.ruff.lint] select = ["E", "F", "I", "B", "UP"] [tool.mypy] python_version = "3.12" strict = true packages = ["{{ cookiecutter.package_name }}"]

• FastAPI، SQLAlchemy Async، asyncpg و Pydantic Settings هسته Backend را تشکیل می‌دهند.

• pgvector برای ستون Embedding و جست‌وجوی برداری استفاده می‌شود.

• anthropic Client مدل Claude را فراهم می‌کند.

• docxtpl و python-docx به‌ترتیب برای Render Template و کنترل جزئیات Word هستند.

• Ruff، mypy و pytest کیفیت کد را کنترل می‌کنند.

## 13.2 نقطه ورود FastAPI

from collections.abc import AsyncIterator from contextlib import asynccontextmanager from fastapi import FastAPI from {{ cookiecutter.package_name }}.api.router import api_router from {{ cookiecutter.package_name }}.core.config import settings @asynccontextmanager async def lifespan(_: FastAPI) -> AsyncIterator[None]: # Initialize shared resources here, such as model clients or database checks. yield app = FastAPI( title=settings.app_name, debug=settings.debug, version="0.1.0", lifespan=lifespan, ) app.include_router(api_router, prefix=settings.api_v1_prefix) @app.get("/", tags=["root"]) async def root() -> dict[str, str]: return {"message": settings.app_name}

lifespan محل راه‌اندازی و آزادسازی منابع مشترک است. در فاز اول می‌توان بررسی اتصال دیتابیس و آماده‌سازی Clientهای مشترک را در این بخش قرار داد. api_router با Prefix تعریف‌شده در Settings به برنامه متصل می‌شود.

## 13.3 تنظیمات محیطی

from functools import lru_cache from pathlib import Path from pydantic import Field from pydantic_settings import BaseSettings, SettingsConfigDict class Settings(BaseSettings): model_config = SettingsConfigDict( env_file=(Path(".env"), Path("../.env")), env_file_encoding="utf-8", extra="ignore", ) app_name: str = "{{ cookiecutter.project_name }}" app_env: str = "development" debug: bool = True api_v1_prefix: str = "/api/v1" database_url: str = ( "postgresql+asyncpg://ai_documents:change_me@localhost:5432/ai_documents" ) anthropic_api_key: str = "" claude_model: str = "" embedding_provider: str = "" embedding_model: str = "" embedding_dimensions: int = Field(default=1536, gt=0) reference_documents_dir: Path = Path("../reference_documents") generated_documents_dir: Path = Path("../generated_documents") @lru_cache def get_settings() -> Settings: return Settings() settings = get_settings()

Pydantic Settings ابتدا .env پوشه جاری و سپس .env ریشه را بررسی می‌کند. lru_cache باعث می‌شود Settings فقط یک بار ساخته شود. embedding_dimensions باید دقیقاً با مدل Embedding انتخاب‌شده برابر باشد.

## 13.4 Session غیرهمزمان دیتابیس

from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession, async_sessionmaker, create_async_engine from {{ cookiecutter.package_name }}.core.config import settings engine = create_async_engine(settings.database_url, pool_pre_ping=True) async_session_factory = async_sessionmaker( bind=engine, class_=AsyncSession, expire_on_commit=False, )

pool_pre_ping اتصال‌های خراب را پیش از استفاده شناسایی می‌کند. expire_on_commit=False برای جلوگیری از Expire شدن Objectها پس از Commit مناسب است. در Endpointها Session از طریق Dependency تزریق می‌شود.

## 13.5 مدل‌های داده

### مدل Device

from datetime import datetime from uuid import UUID, uuid4 from sqlalchemy import DateTime, String, func from sqlalchemy.dialects.postgresql import JSONB from sqlalchemy.orm import Mapped, mapped_column from {{ cookiecutter.package_name }}.db.base import Base class Device(Base): __tablename__ = "devices" id: Mapped[UUID] = mapped_column(primary_key=True, default=uuid4) name: Mapped[str] = mapped_column(String(150), index=True) model: Mapped[str] = mapped_column(String(150), index=True) specifications: Mapped[dict[str, object]] = mapped_column(JSONB, default=dict) created_at: Mapped[datetime] = mapped_column( DateTime(timezone=True), server_default=func.now() )

### مدل GenerationJob

from datetime import datetime from uuid import UUID, uuid4 from sqlalchemy import DateTime, ForeignKey, Integer, String, func from sqlalchemy.orm import Mapped, mapped_column from {{ cookiecutter.package_name }}.db.base import Base class GenerationJob(Base): __tablename__ = "generation_jobs" id: Mapped[UUID] = mapped_column(primary_key=True, default=uuid4) device_id: Mapped[UUID] = mapped_column(ForeignKey("devices.id"), index=True) status: Mapped[str] = mapped_column(String(32), default="pending", index=True) progress: Mapped[int] = mapped_column(Integer, default=0) current_section: Mapped[str ¦ None] = mapped_column(String(150), nullable=True) output_path: Mapped[str ¦ None] = mapped_column(String(500), nullable=True) created_at: Mapped[datetime] = mapped_column( DateTime(timezone=True), server_default=func.now() )

### مدل ReferenceChunk

from uuid import UUID, uuid4 from pgvector.sqlalchemy import Vector from sqlalchemy import String, Text from sqlalchemy.dialects.postgresql import JSONB from sqlalchemy.orm import Mapped, mapped_column from {{ cookiecutter.package_name }}.core.config import settings from {{ cookiecutter.package_name }}.db.base import Base class ReferenceChunk(Base): __tablename__ = "reference_chunks" id: Mapped[UUID] = mapped_column(primary_key=True, default=uuid4) document_name: Mapped[str] = mapped_column(String(255), index=True) section_key: Mapped[str] = mapped_column(String(150), index=True) content: Mapped[str] = mapped_column(Text) chunk_metadata: Mapped[dict[str, object]] = mapped_column(JSONB, default=dict) embedding: Mapped[list[float]] = mapped_column(Vector(settings.embedding_dimensions))

Device مشخصات متغیر دستگاه را فعلاً در JSONB نگه می‌دارد تا MVP سریع‌تر ساخته شود. در صورت تثبیت Data Contract، فیلدهای کلیدی مانند wavelength و maximum_power می‌توانند به ستون‌های Typed یا جدول‌های فرزند تبدیل شوند. ReferenceChunk علاوه بر متن و Metadata یک ستون Vector دارد و GenerationJob وضعیت End-to-End را نگه می‌دارد.

## 13.6 Schemaهای Pydantic

from typing import Any from pydantic import BaseModel, ConfigDict, Field class DeviceCreate(BaseModel): name: str = Field(min_length=1, max_length=150) model: str = Field(min_length=1, max_length=150) specifications: dict[str, Any] = Field(default_factory=dict) class DeviceRead(DeviceCreate): model_config = ConfigDict(from_attributes=True) id: str

from typing import Literal from pydantic import BaseModel, Field GenerationState = Literal[ "pending", "retrieving", "generating", "validating", "building_docx", "completed", "failed", ] class GenerationRequest(BaseModel): device_id: str = Field(min_length=1) template_name: str = "software_architectural_design" class GenerationStatus(BaseModel): job_id: str device_id: str status: GenerationState progress: int = Field(ge=0, le=100) current_section: str ¦ None

Schemaها قرارداد API را از ORM جدا می‌کنند. Fieldها محدودیت طول، بازه Progress و مقدارهای مجاز Status را کنترل می‌کنند. در پیاده‌سازی نهایی بهتر است id از نوع UUID باشد و مدل مشخصات VL8 به‌جای dict عمومی، Schemaهای Nested داشته باشد.

## 13.7 Router و Endpointها

from fastapi import APIRouter from {{ cookiecutter.package_name }}.api.v1.endpoints import devices, documents, health router = APIRouter() router.include_router(health.router) router.include_router(devices.router, prefix="/devices", tags=["devices"]) router.include_router(documents.router, prefix="/documents", tags=["documents"])

from fastapi import APIRouter, status from {{ cookiecutter.package_name }}.schemas.device import DeviceCreate, DeviceRead router = APIRouter() @router.post("", response_model=DeviceRead, status_code=status.HTTP_201_CREATED) async def create_device(payload: DeviceCreate) -> DeviceRead: """Temporary endpoint; repository/database wiring is added in the next step.""" return DeviceRead(id="pending-database", **payload.model_dump())

from fastapi import APIRouter, status from {{ cookiecutter.package_name }}.schemas.generation import GenerationRequest, GenerationStatus router = APIRouter() @router.post("/generate", response_model=GenerationStatus, status_code=status.HTTP_202_ACCEPTED) async def generate_document(payload: GenerationRequest) -> GenerationStatus: """Queueing and workflow execution will be connected in the workflow phase.""" return GenerationStatus( job_id="pending-worker", device_id=payload.device_id, status="pending", progress=0, current_section=None, )

وضعیت فعلی Endpointها مقادیر pending-database و pending-worker موقت هستند. در فاز اول create_device به DeviceService و Session متصل می‌شود و generate_document ابتدا GenerationJob را ذخیره کرده، Workflow را اجرا می‌کند و شناسه واقعی Job را برمی‌گرداند.

## 13.8 Repository و Service

from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession from {{ cookiecutter.package_name }}.models.device import Device class DeviceRepository: def __init__(self, session: AsyncSession) -> None: self._session = session async def add(self, device: Device) -> Device: self._session.add(device) await self._session.flush() await self._session.refresh(device) return device

from {{ cookiecutter.package_name }}.models.device import Device from {{ cookiecutter.package_name }}.repositories.device_repository import DeviceRepository from {{ cookiecutter.package_name }}.schemas.device import DeviceCreate class DeviceService: def __init__(self, repository: DeviceRepository) -> None: self._repository = repository async def create(self, payload: DeviceCreate) -> Device: device = Device(**payload.model_dump()) return await self._repository.add(device)

Repository مسئول تعامل با SQLAlchemy است و Service مسئول Use Case. این جداسازی باعث می‌شود Endpoint سبک باقی بماند و تست منطق بدون HTTP ساده شود. Commit باید در Unit of Work یا مرز Service/Dependency به‌صورت مشخص مدیریت شود.

# 14. طراحی RAG، تولید محتوا و Workflow

## 14.1 Chunking معنایی سند مرجع

from dataclasses import dataclass @dataclass(frozen=True, slots=True) class DocumentChunk: section_key: str content: str metadata: dict[str, object] class SemanticSectionChunker: """Split source documents by headings and semantic section boundaries.""" def split(self, _: str) -> list[DocumentChunk]: return []

متد split در Scaffold خالی است. پیاده‌سازی فاز اول باید پاراگراف‌ها و Headingهای DOCX را بخواند، مرز Section را حفظ کند و برای هر Chunk حداقل section_key، title، source_document، paragraph_range و content_type را در Metadata قرار دهد. Chunking صرفاً بر اساس تعداد کاراکتر پیشنهاد نمی‌شود.

## 14.2 Embedding و Retrieval

from dataclasses import dataclass @dataclass(frozen=True, slots=True) class RetrievedReference: section_key: str content: str score: float metadata: dict[str, object] class ReferenceRetriever: """Retrieve approved reference chunks for a requested document section.""" async def retrieve(self, section_key: str, device_context: str) -> list[RetrievedReference]: _ = (section_key, device_context) return []

Retriever ابتدا section_key را Filter می‌کند و سپس بر اساس شباهت برداری و Metadata چند Chunk برتر را برمی‌گرداند. در فاز اول باید فقط اسناد approved وارد Retrieval شوند. score و شناسه Chunk برای Debug و ارزیابی دمو ثبت می‌شوند.

## 14.3 Prompt و Claude Client

SECTION_SYSTEM_PROMPT = """ You write precise software architecture documentation for regulated technical devices. Use only the supplied device facts and approved reference context. Do not copy unsupported specifications from the reference document. """.strip()

from anthropic import AsyncAnthropic from {{ cookiecutter.package_name }}.core.config import settings def create_claude_client() -> AsyncAnthropic: return AsyncAnthropic(api_key=settings.anthropic_api_key)

Prompt سیستمی مدل را محدود می‌کند که فقط از حقایق دستگاه و Context تأییدشده استفاده کند. در فاز اول برای هر Section یک Prompt Template اختصاصی ساخته می‌شود و خروجی ترجیحاً ساختاریافته یا دارای قالب قابل Parse خواهد بود.

## 14.4 تولید و Validation هر بخش

from dataclasses import dataclass @dataclass(frozen=True, slots=True) class GeneratedSection: section_key: str title: str content: str class SectionGenerator: """Generate one controlled document section from device facts and RAG context.""" async def generate( self, section_key: str, device_facts: dict[str, object], reference_context: list[str], ) -> GeneratedSection: _ = (device_facts, reference_context) return GeneratedSection(section_key=section_key, title=section_key, content="")

from dataclasses import dataclass @dataclass(frozen=True, slots=True) class ValidationResult: is_valid: bool errors: tuple[str, ...] = () class SectionValidator: def validate(self, content: str, device_facts: dict[str, object]) -> ValidationResult: _ = (content, device_facts) return ValidationResult(is_valid=True)

SectionGenerator در Scaffold خروجی خالی می‌دهد و Validator همیشه معتبر اعلام می‌کند. در فاز اول این دو فایل به Claude API، Prompt Registry و بررسی حقایق کلیدی متصل می‌شوند. حداقل Validation شامل غیرخالی بودن متن، وجود نام دستگاه، تطابق توان/طول موج/سوئیچ و ممنوعیت انتقال Specification بدون منبع است.

## 14.5 برنامه 11 بخشی و Orchestration

from dataclasses import dataclass @dataclass(frozen=True, slots=True) class SectionDefinition: key: str title: str order: int DEFAULT_SECTION_PLAN = ( SectionDefinition("system_overview", "System Overview", 1), SectionDefinition("lcd_module", "LCD Module", 2), SectionDefinition("laser_module", "Laser Module", 3), SectionDefinition("cooling_system", "Cooling System", 4), SectionDefinition("switch_management", "Switch Management", 5), SectionDefinition("gui_architecture", "GUI Architecture", 6), SectionDefinition("serial_communication", "Serial Communication", 7), SectionDefinition("alarm_management", "Alarm Management", 8), SectionDefinition("driver_software", "Driver Software", 9), SectionDefinition("safety_mechanisms", "Safety Mechanisms", 10), SectionDefinition("software_interfaces", "Software Interfaces", 11), )

from {{ cookiecutter.package_name }}.workflows.section_plan import DEFAULT_SECTION_PLAN class DocumentGenerationWorkflow: """Deterministic orchestration for all document sections.""" async def run(self, device_id: str) -> None: for section in DEFAULT_SECTION_PLAN: # 1. Load device facts # 2. Retrieve approved reference chunks # 3. Generate section # 4. Validate section # 5. Persist section and publish progress _ = (device_id, section)

DEFAULT_SECTION_PLAN ترتیب قطعی را مشخص می‌کند. Workflow برای هر Section باید داده دستگاه را بخواند، Context را دریافت کند، متن را بسازد، اعتبارسنجی کند، نتیجه و Progress را ذخیره کند و در پایان DOCX Builder را فراخوانی کند. وضعیت Job پس از هر گام Commit می‌شود تا UI وضعیت واقعی را ببیند.

# 15. طراحی DOCX Builder و Template

from pathlib import Path from docxtpl import DocxTemplate class TemplateLoader: def load(self, path: Path) -> DocxTemplate: if not path.exists(): raise FileNotFoundError(f"DOCX template not found: {path}") return DocxTemplate(path)

from pathlib import Path from docxtpl import DocxTemplate class DocxBuilder: def build( self, template: DocxTemplate, context: dict[str, object], output_path: Path, ) -> Path: output_path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True) template.render(context) template.save(output_path) return output_path

## 15.1 ساخت Template

• سند مرجع به‌عنوان Template پاک‌سازی می‌شود و Placeholderهای نام‌گذاری‌شده جای محتوای متغیر قرار می‌گیرند.

• Headingها، Header/Footer، Styleها، Page Break، Table Style و Cover Page در خود Template باقی می‌مانند.

• Context نهایی شامل مشخصات عمومی و متن هر 11 بخش است.

• پس از render با docxtpl، در صورت نیاز python-docx برای Tableهای پویا و اصلاح جزئی استفاده می‌شود.

• خروجی باید در Word و LibreOffice باز و از نظر بصری بررسی شود.

نمونه Context مورد استفاده در Template

context = { "device_name": "VL8", "document_title": "VL8 Software Architectural Design", "system_overview": "...", "lcd_module": "...", "laser_module": "...", "cooling_system": "...", "switch_management": "...", "gui_architecture": "...", "serial_communication": "...", "alarm_management": "...", "driver_software": "...", "safety_mechanisms": "...", "software_interfaces": "...", }

# 16. طراحی API و دیتابیس فاز اول

## 16.1 Endpointهای پیشنهادی

| کاربرد | مسیر | Method |
| --- | --- | --- |
| بررسی سلامت سرویس | /api/v1/health | GET |
| ثبت دستگاه جدید | /api/v1/devices | POST |
| دریافت دستگاه | /api/v1/devices/{device_id} | GET |
| آپلود سند مرجع | /api/v1/reference-documents | POST |
| شروع Index سند | /api/v1/reference-documents/{id}/index | POST |
| شروع تولید Word | /api/v1/documents/generate | POST |
| دریافت وضعیت Job | /api/v1/documents/jobs/{job_id} | GET |
| دریافت Progress زنده | /api/v1/documents/jobs/{job_id}/events | GET/SSE |
| دانلود خروجی | /api/v1/documents/jobs/{job_id}/download | GET |

## 16.2 مدل داده پیشنهادی MVP

| فیلدهای مهم | جدول |
| --- | --- |
| id, name, model, specifications, created_at | devices |
| id, device_id, status, progress, current_section, output_path, error | generation_jobs |
| id, job_id, section_key, content, status, validation_errors | generated_sections – پیشنهادی |
| id, document_name, section_key, content, metadata, embedding | reference_chunks |
| id, filename, status, checksum, indexed_at | reference_documents – پیشنهادی |

## 16.3 Payload نمونه دستگاه VL8

{ "name": "VL8", "model": "VL8", "specifications": { "device_type": "Medical Laser", "wavelengths_nm": [808, 1064], "maximum_power_w": 8, "activation_switch": "handswitch", "communication_protocol": "RS-232", "gui_pages": ["Home", "Treatment", "Settings", "Alarm"], "alarms": ["Over Temperature", "Low Water Flow", "Emergency Stop"], "serial_commands": [] } }

# 17. تست و تضمین کیفیت فاز اول

## 17.1 سطوح تست

| نمونه | هدف | نوع |
| --- | --- | --- |
| تعداد 11 Section، Validation مقادیر، Chunk Metadata | منطق مستقل و سریع | Unit Test |
| API + Database، pgvector Query، Claude Adapter Mock | اتصال اجزا | Integration Test |
| ثبت VL8 تا دانلود Word | مسیر کامل دمو | End-to-End |
| بازشدن Word، وجود Headingها و مقدارهای کلیدی | کیفیت خروجی سند | Document QA |
| Ruff و mypy | کیفیت استاتیک کد | Static Analysis |

## 17.2 تست‌های فعلی Scaffold

from {{ cookiecutter.package_name }}.workflows.section_plan import DEFAULT_SECTION_PLAN def test_default_section_plan_contains_eleven_sections() -> None: assert len(DEFAULT_SECTION_PLAN) == 11 assert DEFAULT_SECTION_PLAN[0].key == "system_overview"

from fastapi.testclient import TestClient from {{ cookiecutter.package_name }}.main import app def test_health_endpoint() -> None: client = TestClient(app) response = client.get("/api/v1/health") assert response.status_code == 200 assert response.json() == {"status": "ok"}

## 17.3 تست‌های ضروری برای تکمیل فاز اول

• تست DeviceService و Repository با دیتابیس تست.

• تست استخراج Heading و Chunk از یک DOCX Fixture.

• تست تعداد و کیفیت نتایج Retrieval با Queryهای مشخص.

• تست SectionGenerator با Claude Mock برای جلوگیری از هزینه و ناپایداری.

• تست Validator برای توان، طول موج و نوع سوئیچ ناسازگار.

• تست Workflow در حالت موفق و شکست یک Section.

• تست DOCX Builder و بررسی وجود Placeholderهای جایگزین‌شده.

# 18. راهنمای اجرای دمو در شرکت

## 18.1 آماده‌سازی پیش از جلسه

1. بررسی فعال بودن Docker و اجرای PostgreSQL.

2. قرار دادن API Key آزمایشی در .env و عدم نمایش آن در Presentation.

3. قرار دادن Dental Laser در reference_documents/approved و Template در templates.

4. اجرای Migration و Index سند قبل از جلسه یا آماده‌داشتن دکمه Re-index.

5. اجرای تست‌ها و ذخیره یک خروجی Backup برای شرایط قطعی API.

6. بازکردن Swagger، UI و پوشه خروجی قبل از شروع دمو.

## 18.2 دستورات سریع دمو

# Terminal 1 - database cd vl8_document_generator docker compose up -d db # Terminal 2 - backend cd backend uv sync uv run pytest uv run fastapi dev src/vl8_document_generator/main.py # Terminal 3 - frontend cd frontend npm install npm run dev

## 18.3 پیام ارائه به شرکت

پیام پیشنهادی در فاز اول، هدف ما جایگزینی کامل فرایند رسمی سازمان نیست؛ هدف اثبات یک مسیر استاندارد و قابل اندازه‌گیری است. پس از تأیید دمو، در فاز دوم قابلیت‌های کاربران، نسخه‌بندی، ویرایش و Review و سپس در فازهای بعد امنیت و مقیاس سازمانی اضافه می‌شود.

# 19. خروج از فاز اول و ورود به فاز دوم

پس از دمو، شرکت باید خروجی را بر اساس معیارهای پذیرش بررسی کند. موارد اصلاحی به Backlog منتقل می‌شوند. اگر صحت محتوا، قالب Word و تجربه کاربری مورد تأیید بود، فاز دوم با تمرکز بر استفاده تیمی آغاز می‌شود.

| اقدام بعدی | نتیجه ارزیابی |
| --- | --- |
| اصلاح محدود و تکرار دمو در همان فاز | تأیید مشروط |
| شروع طراحی User، Role، Version، Review و MinIO | تأیید فاز اول |
| بازنگری Data Contract، Prompt یا Template پیش از توسعه بیشتر | عدم تأیید محتوایی |
| بازطراحی زیرساخت با واحد IT/Security | تغییر سیاست سازمانی |

## 19.1 قابلیت‌های برنامه‌ریزی‌شده فاز دوم

• Login و نقش‌های Admin، Engineer، Technical Writer، Reviewer و Viewer.

• ویرایش، بازتولید و تأیید هر Section در UI.

• Versioning سند و نگهداری تاریخچه تغییرات.

• مدیریت اسناد مرجع و Re-index از طریق UI.

• انتقال فایل‌ها از Local Storage به MinIO/Object Storage.

• ثبت Audit اولیه برای عملیات حساس.

# ضمیمه A – چک‌لیست کامل دستورات

# 1) Verify prerequisites python --version uv --version docker --version docker compose version git --version node --version npm --version # 2) Generate project cd cookiecutter_ai_document_generator uvx cookiecutter . # 3) Enter project cd ..\vl8_document_generator # 4) Start database docker compose up -d db docker compose ps # 5) Install backend cd backend uv sync # 6) Run quality checks uv run ruff check . uv run pytest uv run mypy src # 7) Start API uv run fastapi dev src/vl8_document_generator/main.py # 8) Bootstrap/start frontend cd ..\frontend npm create vite@latest . -- --template react-ts npm install npm run dev # 9) Stop services cd .. docker compose down

# ضمیمه B – نمونه درخواست‌های API

# Health curl http://127.0.0.1:8000/api/v1/health # Create VL8 device curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/v1/devices \ -H "Content-Type: application/json" \ -d @vl8-device.json # Start generation curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/v1/documents/generate \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"device_id":"<UUID>","template_name":"software_architectural_design"}' # Check job curl http://127.0.0.1:8000/api/v1/documents/jobs/<JOB_ID>

# ضمیمه C – واژه‌نامه

| تعریف در این پروژه | واژه |
| --- | --- |
| بازیابی محتوای مرجع و ارائه آن به مدل برای تولید پاسخ مبتنی بر منبع. | RAG |
| بردار عددی نمایش‌دهنده معنای متن برای جست‌وجوی شباهت. | Embedding |
| افزونه PostgreSQL برای ذخیره و جست‌وجوی بردار. | pgvector |
| بخش کوچک و دارای Metadata از سند مرجع. | Chunk |
| هماهنگ‌کننده قطعی مراحل تولید 11 بخش. | Workflow |
| فایل Word دارای Style و Placeholder برای ساخت خروجی. | DOCX Template |
| نسخه حداقلی قابل‌استفاده برای اثبات ارزش و دریافت بازخورد. | MVP |
| کد و ساختار پایه‌ای که Interfaceها را مشخص کرده ولی منطق کامل ندارد. | Scaffold / Stub |
| قرارداد رسمی ساختار و نوع داده‌های دستگاه. | Data Contract |

# صفحه تأیید اولیه

با امضای این صفحه، ذی‌نفعان تأیید می‌کنند که دامنه فاز اول، خروجی‌های دمو، محدودیت‌های MVP و معیارهای پذیرش این سند را بررسی کرده‌اند. هرگونه تغییر دامنه پس از شروع اجرا باید به‌صورت Change Request ثبت شود.

| امضا | تاریخ | نام و سمت | نقش |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | نماینده مدیریت |
|  |  |  | نماینده مهندسی/محصول |
|  |  |  | نماینده مستندسازی/کیفیت |
|  |  |  | مدیر پروژه |

پایان سند